# У К Р А Ї Н А

# ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

11.05.2017                                         смт. Томашпіль                                        № 136

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери

до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

## Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.04.2017 № 276 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери 
до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років» та з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років (далі – План заходів);

2) склад районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період         2017-2018 років та його стабільного проходження (далі – Оперативний штаб);

3) форми звітності про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років (далі – Форми звітності).

2. Виконавчим комітетам сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівникам підприємств, установ, організацій району та структурним підрозділам районної державної адміністрації, відповідальним за виконання цього розпорядження, інформувати управління економіки районної державної адміністрації:

1) про виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів;

2) про підготовку до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років згідно з Формами звітності станом на 05 та 15 числа кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 05 жовтня 2017 року.

3. Управлінню економіки районної державної адміністрації (Бойко В.В.) забезпечити узагальнення наданих інформацій та подальше інформування Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної адміністрації щомісяця до 10 числа.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ставнійчука В.А.

Голова районної державної

адміністрації                                       			  О.Г. Закорченний

Бойко В.В.

2-11-41

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  районної

державної  адміністрації

11.05.2017 № 136

С К Л А Д

районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального  господарства,  паливно-енергетичного  комплексу

та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий

період 2017-2018 років та його стабільного проходження

| СТАВНІЙЧУК Віктор Анатолійович | – | перший заступник голови районної державної адміністрації, голова оперативного штабу |
| --- | --- | --- |
| БОЙКО Василь Вікторович | – | начальник управління економіки районної державної адміністрації, секретар оперативного штабу |
| Члени оперативного штабу: |
| ГОРЕНЮК Олександр Петрович | – | селищний голова Вапнярської об’єднаної територіальної громади (за згодою) |
| ДІДИК Тетяна Василівна | – | начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації |
| ДОРОСЬ Олександр Миколайович | – | начальник фінансового управління районної державної адміністрації |
| ЖМУД Володимир Васильович | – | начальник Томашпільської дільниці філії «Тульчинська дорожньо-експлуатаційна дільниця» (за згодою) |
| КАНАРЧИК Юрій Миколайович | – | державний інспектор з енергонагляду «теплотехнічного профілю» інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) |
| КОЗЮМА Олександр Володимирович | – | начальник районного сектору Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (за згодою) |
| КРАКІВСЬКА Олена Миколаївна | – | головний лікар комунальної установи «Томашпільська центральна районна лікарня»(за згодою) |
| МОКРАК Любов Василівна | – | начальника відділу освіти районної державної адміністрації |
| МОРОЗ Оксана Миколаївна | – | начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби в Томашпільському районі (за згодою) |
| НЕМИРОВСЬКИЙ Валерій Федорович | – | селищний голова Томашпільської об’єднаної територіальної громади (за згодою) |
| ПАЄВСЬКИЙ Ігор Анатолійович | – | фахівець з адміністративної діяльності Томашпільської дільниці Тульчинського управління з експлуатації газового господарства (за згодою) |
| РАЄНКО Володимир Олександрович | – | начальник комунального виробничо-експлуатаційного підприємства «Вапнярка-водоканал» (за згодою) |
| РИБАК Сергій Тимофійович | – | старший державний інспектор з енергетичного нагляду Могилів-Подільського відділення інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) |
| СЕМЕНЮК Світлана Олександрівна | – | головний лікар комунальної установи «Томашпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою) |
| СІКАЛ Олена Вікторівна | – | начальник відділу культури та туризму районної державної адміністрації |
| СТАДНІК Іван Андрійович | – | начальник структурної одиниці «Томашпільські електричні мережі» публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго» (за згодою) |
| СТОЯН Ігор Миколайович | – | завідувач сектору містобудування та архітектури районної державної адміністрації – головний архітектор району |
| ТІХОМІРОВА Галина Михайлівна | – | спеціаліст сектору цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації |
| ЧОРНИЙ Василь Петрович | – | начальник філії «Томашпільський райавтодор» (за згодою) |

_________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  районної

державної  адміністрації

11.05.2017 № 136

ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери області

до роботи в умовах осінньо-зимового

періоду 2017-2018 років

ЗВІТ

про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий

період 2017-2018 років станом на ____________________

по ______________________________________________

(вказати назву села, селища, підприємства або організації)

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _____ одиниць ___ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж ________ км.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць | X |  |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

__________________________________

ЗВІТ

про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий

період 2017-2018 років станом на _________________

по ___________________________________________

(вказати назву села, селища, підприємства або організації)

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду ____ одиниць ______ млн. кв. м.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготов-лено | % підго-товки | К-ть паспорт. готовності, шт | Кількість актів готовності шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1. Житловий фонд комунальної власності | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Житловий фонд ОСББ, ЖБК | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3. Житловий фонд громадської (колективної) власності | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 4. Відомчий житловий фонд - всього | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | У тому числі: |  | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозитку | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 13 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 14 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 15 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 16 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 17 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 18 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 19 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | 20 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - загальноосвітні навчальні заклади | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров′я | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності. | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |

__________________________________

ЗВІТ

про підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

станом на ______________________

по ___________________________________________________

(вказати назву села, селища, підприємства або організації)

Загальна кількість водопровідних мереж з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ____ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж ___км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих __ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів ___ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ___ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | км |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | км |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | км |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | км |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | км |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | км |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 11 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 12 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 13 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | км |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | км |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | км |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | км |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | км |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | км |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | км |  |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 30 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 31 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 32 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 33 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 34 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 35 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 36 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 37 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 38 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 39 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 40 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 41 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 42 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 43 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 44 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 45 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 46 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 47 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 48 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 49 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 50 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 51 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 52 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 53 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 54 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 55 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 56 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 57 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 58 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 59 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 60 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 61 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 62 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 63 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 64 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 65 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 66 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 67 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 68 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 69 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 70 | одиниць |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 71 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 72 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 73 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 74 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 75 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОЗ | 76 | одиниць |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 77 | одиниць |  |  |  |
|  | - Міноборони | 78 | одиниць |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 79 | одиниць |  |  |  |
|  | - Інші (вказати) | 80 | одиниць |  |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 81 | тис. грн. |  |  |  |

__________________________________

Звіт

про хід підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

станом на _____________________

по _______________________________________________

(вказати назву села, селища, підприємства або організації)

| № | Назва села, селища, підприємства або організації | Капітальний ремонт вулиць і доріг | Підготовка спеціалізованої техніки | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організації за укладеними договорами | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансування |
|  |  | тис.кв.м | тис.кв.м |  | тис.грн. | одиниць | одиниць |  | тис.грн. | одиниць | однниць |  | тис. одиниць | тис. однниць |  | тис.грн. | тис.т | тис.т |  | тис.грн. |

__________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  районної

державної  адміністрації

11.05.2017 № 136

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати стан готовності об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років на засіданнях оперативного штабу. | Управління економіки районної державної адміністрації | До 15 червня 2017 року |
| 2. | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, при цьому перевірити: - виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; - виконання в запланованих обсягах заходів щодо будівництва, модернізації та технічного переоснащення основного обладнання та мереж; - дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; - дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; - дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; - укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; - оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; - проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, приведення теплових та гідравлічних втрат відповідно до вимог нормативно-технічної документації; - проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; - проведення гідропневматичної, в разі необхідності – хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; - приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; - виконання ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки; - справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; - постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; - підготовку спеціалізованої автотехніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур. | Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, управління економіки районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації; районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство «Вапняркаводоканал», Томашпільська дільниця Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, філія «Томашпільський райавтодор», керівники підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 15 червня 2017 року |
| 3. | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки пристарілих тощо), будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. | Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, Гнатківська філія Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій», центральна районна лікарня, районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги, відділ культури та туризму районної державної адміністрації; керівники об’єктів соціальної сфери району, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 вересня 2017 року |
| 4. | Забезпечити приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці котелень закладів соціально-культурного призначення, в першу чергу закладів освіти і науки, вжити заходів щодо винесення їх з підвальних приміщень, над якими розташовані навчальні класи та провести ремонт і заміну аварійного котельного обладнання. | Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації; сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації, Томашпільська дільниця Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, структурна одиниця «Томашпільські електричні мережі» публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго», керівники підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 вересня 2017 року |
| 5. | Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду та їх погодженням з Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницький області та Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 № 620/378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 № 1310/16001. | Управління економіки районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації; керівники підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 вересня 2017 року |
| 6. | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: - попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; - повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; - застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення; - створити списки проблемних об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та, при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади; - через засоби масової інформації посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо безпечного використання газу в побуті. | Томашпільська дільниця Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 вересня 2017 року |
| 7. | Забезпечити реалізацію проектів з переведення на альтернативні види палива. | Управління економіки районної державної адміністрації, сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, центральна районна лікарня, районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 жовтня 2017 року |
| 8. | Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на скорочення споживання природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики. | Управління економіки районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 жовтня 2017 року |
| 9. | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки пристарілих тощо), будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. | Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації; керівники підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери центральна районна лікарня, районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 вересня 2017 року |
| 10. | Опрацювати спільно з сільськими радами селищними об’єднаними територіальними громадами питання щодо затвердження нормативів (норм) споживання комунальних послуг, згідно з Методикою визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженою наказом Держжитлокомунгоспу від 27.09.2005 № 148 та зареєстрованою в Мін’юсті 17.10.2005 за № 1210/11490, і оптимального приведення їх до обсягів фактичного споживання населення. | Керівники підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 вересня 2017 року |
| 11. | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2017-2018 років з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 № 1310/16001. | Центральна районна лікарня, районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги, відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 01 жовтня 2017 року |
| 12. | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | До 01 жовтня 2017 року |
| 13. | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачующої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та відомчої належності. | Управління економіки районної державної адміністрації, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, філія «Томашпільський райавтодор», комунальні підприємства, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 30 жовтня 2017 року |
| 14. | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями, різних форми власності та відомчої належності питання щодо безоплатної передачі філіям ДП «Вінницький облавтодор» автодорожньої техніки в тимчасове користування для очистки доріг на період несприятливих погодних умов. | Філія «Томашпільський райавтодор», районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 30 жовтня 2017 року |
| 15. | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями, різних форми власності та відомчої належності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Філія «Томашпільський райавтодор», районна державна адміністрація, комунальні підприємства, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 30 жовтня 2017 року |
| 16. | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипочних матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі: лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Філія «Томашпільський райавтодор», районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 30 жовтня 2017 року |
| 17. | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства). | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | Протягом опалювального сезону |
| 18. | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, комунальні підприємства, районна дитячо-юнацька спортивна школа, філія «Томашпільський райавтодор» виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 01 жовтня 2017 року |
| 19. | Вжити організаційних та практичних заходів щодо очищення покрівель будівель, доріг, проходів та пожежних гідрантів від снігу, в період сильних снігопадів, ожеледі. | Управління економіки районної державної адміністрації, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, центральна районна лікарня, районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації, відділ сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад спільно з підприємствами та установами житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери області | Протягом опалювального сезону |
| 20. | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення). | Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 03 жовтня 2017 року |
| 21. | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії до забезпечення 100% показників. | Комунальні підприємства району, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 вересня 2017 року |
| 22. | Забезпечити облаштування джерел видобутку питної води, що експлуатуються суб’єктами господарювання засобами вимірювання об'єму видобутих вод, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод». | Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 жовтня 2017 року |
| 23. | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад спільно з Томашпільською дільницею Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, структурною одиницею «Томашпільські електричні мережі» публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго», підприємствами житлово-комунальної галузі, соціальної сфери району | До 30 жовтня 2017 року |
| 24. | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2017-2018 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків. | Управління економіки районної державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Томашпільська дільниця Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, структурна одиниця «Томашпільські електричні мережі» публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад підприємствами житлово-комунальної галузі, соціальної сфери району | До 01 вересня 2017 року |
| 25. | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками. | Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 01 жовтня 2017 року |
| 26. | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. | Управління економіки районної державної адміністрації, відділ сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, центральна районна лікарня, районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад спільно з Томашпільською дільницею Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, структурною одиницею «Томашпільські електричні мережі» публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго», підприємствами житлово-комунальної галузі, соціальної сфери району | До 01 жовтня 2017 року |
| 27. | Вжити заходів щодо погодження підприємствам тепло-, водопостачання та водовідведення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», наказу Мінрегіону України від 03.09.2012 № 449 «Про затвердження Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2012 за № 1606/21918 та наказу Держкоменергозбереження України від 22.10.2002 № 112 «Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.11.2002 року № 878/7166. | Управління економіки районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 жовтня 2017 року |
| 28. | Продовжити роботу щодо погодження відповідними службами та затвердження органами місцевого самоврядування поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, відповідно до наказів Мінрегіону України від 25.06.2014 №179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 за №1062/25839, від 25.06.2014 № 180 «Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 за № 1063/25840 та від 25.06.2014 № 181 «Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 за № 1064/25841. | Виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 30 жовтня 2017 року |
| 29. | Забезпечити безумовне виконання робіт з розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення, запланованих на 2017 рік на підпорядкованих територія, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів. | Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад спільно з підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства | До 30 жовтня 2017 року |
| 30. | Забезпечити своєчасне та в повному обсязі використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік». | Виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, підприємства житлово-комунальної галузі | До 30 жовтня 2017 року |
| 31. | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату поточної заробітної плати. | Управління праці та соціального захисту районної державної адміністрації, підприємства установи організації району, виконавчі комітети сільських рад та селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 вересня 2017 року |
| 32. | Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. | Управління економіки районної державної адміністрації, організаційний відділ районної державної адміністрації, районне комунальне підприємство «Редакція газети і радіомовлення «Томашпільський вісник» | Протягом серпня – листопада 2017 року |

__________________________________