# УКРАЇНА

# ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 травня  2019 року                      смт Томашпіль                                         № 111

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери

до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

## Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, розпорядження голови обласної державної адміністрації від  20  травня  2019 року №  372 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду                                   2019-2020 років» та з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років (далі – План заходів);

2) склад районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період         2019-2020 років та його стабільного проходження (далі – Оперативний штаб);

3) форми звітності з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років (далі – Форми звітності);

4) план-графік проведення засідань районного оперативного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо – зимового періоду  2019-2020 років.

2. Виконавчим комітетам сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівникам підприємств, установ, організацій району та структурним підрозділам районної державної адміністрації, відповідальним за виконання цього розпорядження, інформувати управління економіки районної державної адміністрації:

1) про хід виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів;

2) про підготовку до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, згідно з Формами звітності, станом на 05 та 15 числа кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 04 жовтня 2019 року.

3. Управлінню економіки районної державної адміністрації (Бойко В.В.) забезпечити узагальнення наданих інформацій та подальше інформування Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної адміністрації щомісяця до 15 числа.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної

адміністрації                                       	                  О. ЗАКОРЧЕННИЙ

Бойко В.В.

2-11-41

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  районної

державної  адміністрації

від 28 травня 2019 р. № 111

СКЛАД

районного оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального  господарства,  паливно-енергетичного  комплексу

та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий

період 2019-2020 років та його стабільного проходження

| СТАВНІЙЧУК Віктор Анатолійович | - | перший заступник голови районної державної адміністрації, голова районного оперативного штабу |
| --- | --- | --- |
| БОЙКО Василь Вікторович | - | начальник управління економіки районної державної адміністрації, секретар районного оперативного штабу |
| Члени оперативного штабу: |
| ГОРЕНЮК Олександр Петрович | - | селищний голова Вапнярської об’єднаної територіальної громади (за згодою) |
| ДІДИК Тетяна Василівна | - | начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації |
| ДОРОСЬ Олександр Миколайович | - | начальник фінансового управління районної державної адміністрації |
| ЖМУД Володимир Васильович | - | начальник Томашпільської дільниці філії «Тульчинська дорожньо-експлуатаційна дільниця» (за згодою) |
| ПШЕНИЧНА Наталія Олександрівна | - | директор комунального підприємства «Томашпіль - водоканал» Томашпільської селищної ради Томашпільського району (за згодою) |
| ХУДИК Світлана Олександрівна | - | в.о. головного лікаря комунального підприємства «Томашпільський районний медичний центр первинної медико – санітарної допомоги» (за згодою) |
| КОЗЮМА Олександр Володимирович | - | начальник Томашпільського районного сектору Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (за згодою) |
| КРАКІВСЬКА Олена Миколаївна | - | головний лікар комунального некомерційного підприємства «Томашпільська центральна районна лікарня» (за згодою) |
| МОРОЗ Оксана Миколаївна | - | начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Томашпільського районного управління Головного управління Держпрод-споживслужби у Вінницькій області (за згодою) |
| НЕМИРОВСЬКИЙ Валерій Федорович | - | селищний голова Томашпільської об’єднаної територіальної громади (за згодою) |
| ПАЄВСЬКИЙ Ігор Анатолійович | - | фахівець з адміністративної діяльності Томашпільської дільниці Тульчинського управління з експлуатації газового господарства (за згодою) |
| РАЄНКО Володимир Олександрович | - | начальник комунального виробничо-експлуатаційного підприємства «Вапнярка- водоканал» (за згодою) |
| РЕВТЮХ Світлана Василівна | - | начальника відділу освіти районної державної адміністрації |
| РИБАК Сергій Тимофійович | - | старший державний інспектор з енергетичного нагляду Могилів-Подільського відділення інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) |
| СІКАЛ Олена Вікторівна | - | начальник відділу культури та туризму районної державної адміністрації |
| СТАДНІК Іван Андрійович | - | начальник структурної одиниці «Томашпільські електричні мережі» публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго» (за згодою) |
| СТОЯН Ігор Миколайович | - | завідувач сектору містобудування та архітектури районної державної адміністрації, головний архітектор району |
| ЧОРНИЙ Василь Петрович | - | начальник філії «Томашпільський райавтодор» (за згодою) |

___________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  районної

державної  адміністрації

від 28 травня 2019 р. № 111

ПЛАН-ГРАФІК

проведення засідань районного оперативного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу

та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах

осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

| № з/п | Дата проведення засідання | Час проведення засідання | Відповідальний | Відмітка про виконання, № протоколу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25 червня 2019 року | 14 - 00 | начальник управління економіки районної державної адміністрації Бойко Василь Вікторович тел. (04348) 2-11-41 |  |
| 2. | 25 липня 2019 року | 14 - 00 | начальник управління економіки районної державної адміністрації Бойко Василь Вікторович тел. (04348) 2-11-41 |  |
| 3. | 27 серпня 2019 року | 14 - 00 | начальник управління економіки районної державної адміністрації Бойко Василь Вікторович тел. (04348) 2-11-41 |  |
| 4. | 26 вересня 2019 року | 14 - 00 | начальник управління економіки районної державної адміністрації Бойко Василь Вікторович тел. (04348) 2-11-41 |  |

__________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  районної

державної  адміністрації

від  28 травня 2019 р. № 111

ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

ЗВІТ

про підготовку об’єктів теплопостачання  до роботи в осінньо-зимовий період

2019-2020 років станом на ___.____.2019

по _____________________ (району місту, підприємству, організації)

Загальна кількість котелень з врахуванням сільських, селищних та відомчих котелень _____ одиниць ___ МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням сільських,

селищних та відомчих теплових мереж ________ км

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одини-ця виміру | Всього в експлуатації | Завдання з підго-товки | Фак-тично підго-товлено | % підго-товки | Кіль-кість актів готов-ності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з врахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Відомчі котельні - всього | 3 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 4 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 5 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 6 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 7 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 8 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 9 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 10 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | 2.2. Відомчі котельні - всього | 13 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 14 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 15 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 16 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 17 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 18 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 19 | одиниць | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 20 | одиниць | Х |  |  |  |  |
| 3 | Заміна котлів - всього | 21 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 22 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. На відомчих котельнях -всього | 23 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 24 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 25 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 26 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 27 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 28 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 29 | одиниць |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 30 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт котлів кому-нальних котелень місцевих рад | 31 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – всього | 32 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 35 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 36 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 37 | км |  |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 38 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 39 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 40 | км |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 41 | км |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього | 43 | км | Х |  |  |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на попередньо тепло ізольовані ППУ | 44 | км | Х |  |  |  |  |
|  | 6.2. Мережі відомчих котелень всього | 45 | км | Х |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 46 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 47 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 48 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - МОНмолодьспорт | 49 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 50 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 51 | км | Х |  |  |  |  |
|  | - Інші | 52 | км | Х |  |  |  |  |
| 7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць |  |  |  |  |  |
| 8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис. грн. | Х |  |  |  |  |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |
| 1 | Вугілля – всього | 55 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 56 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 1.2. На відомчих котельнях | 57 | тонн | Х |  |  |  | Х |
| 2 | Рідке паливо – всього | 58 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 59 | тонн | Х |  |  |  | Х |
|  | 2.2. На відомчих котельнях | 60 | тонн | Х |  |  |  | Х |

___________________________________________________

ЗВІТ

про комплексну підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20  станом на _______________ 2019

по ____________________________ (району, місту, підприємству, установі, організації)

Загальна кількість будинків з врахуванням сільського, селищного та відомчого житлового фонду ___________ одиниць __________  млн. кв. м.

| № п/п | Види робіт | Код ряд | Один. виміру | Завдання з підго-товки 2019 рік | Фактично підгото-влено | % підго-товки | кількість паспортів готовності, од. | кількість актів готовності, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі які обслуговуються: |  |
|  | 1.Управителями* | 2 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | 2. ОСББ, ЖБК | 3 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | 3.Відомчий житловий фонд, всього | 5 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Міненерговугілля | 6 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінекономрозвитку | 7 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - МОЗ | 8 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - МОН | 9 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Міноборони | 10 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Мінінфраструктури | 11 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - Інші | 12 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим теплопостачанням та видачею паспортів готовності | 13 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заповнення систем опалення | 14 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Кількість будинків обладнанних ІТП | 15 | Один. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кількість будинків обладнаних даховими котельнями | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд, який обслуговується управителями, у якому проводиться: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі | 17 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | 18 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - промивання опалювальних систем | 19 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем гарячого водопостачання | 20 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | 21 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків щитових | 22 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт опалювальних печей | 23 | Один. |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення - всього | 24 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |
|  | - дошкільні навчальні заклади | 25 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - заклади освіти** | 26 | Один. |  |  |  |  |  |
|  | - заклади охорони здоров'я*** | 27 | Один. |  |  |  |  |  |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді | 28 | Тис.грн. |  |  |  |  |  |
|  | Примітки: * - житлові будинки, які обслуговуються управителями усіх форм власності (комунальні, приватні тощо);** - школи, коледжі, ліцеї, вищі навчальні заклади тощо;*** - лікарні, поліклініки, ФАП тощо. |

_____________________________

ЗВІТ

з підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  до роботи

в осінньо-зимовий період 2019-2020 року

станом на ______________ 2019

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _______ км

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж _______ км

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  ____ од.

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих ____ од.

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих водозаборів ___ од.

Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин ______ од.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Од. виміру | Завдання з підго-товки | Фактич-но підготовлено | % підготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього | 1 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 2 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 3 | км |  |  |  |
|  | Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього | 4 | км |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних мереж | 5 | км |  |  |  |
|  | відомчих мереж | 6 | км |  |  |  |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього | 7 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВНС | 8 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВНС | 9 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього | 10 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КНС | 11 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КНС | 12 | одиниць |  |  |  |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, всього | 13 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних ВОС | 14 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих ВОС | 15 | одиниць |  |  |  |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/, всього | 16 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних КОС | 17 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих КОС | 18 | одиниць |  |  |  |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел, всього | 19 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних водозаборів | 20 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих водозаборів | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Свердловин, всього | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | комунальних свердловин | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | відомчих свердловин | 24 | одиниць |  |  |  |
| 3 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 25 | тис. грн. |  |  |  |

__________________________.

| ЗВІТ про планові заходи та показники щодо підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років по _________________ станом на _____.________.2019 |
| --- |
| № | Назва району (міста, підприємства, організації) | Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг | Підготовка спеціалізованої техніки | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |
|  |  | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання | План | Факт | % | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання |
|  |  | тис.кв.м | тис.кв.м |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис. од. | тис. од. |  | тис.грн. | тис.т | тис.т |  | тис.грн. |

_________________________________

| ЗВІТ про планові заходи та показники щодо підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років по _________________ станом на _____.________.2019 |
| --- |
| № | Назва району (міста, підприємства, організації) | Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг | Підготовка спеціалізованої техніки | Залучення додаткової спецтехніки у сторонніх організаціях за укладеними договорами | Підготовка шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів |
|  |  | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання | План | Факт | % | План | Факт | % | Обсяг фінансування | План | Факт | % | Обсяг фінансу-вання |
|  |  | тис.кв.м | тис.кв.м |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис.грн. | од. | од. |  | тис. од. | тис. од. |  | тис.грн. | тис.т | тис.т |  | тис.грн. |

_________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  районної

державної  адміністрації

від 28 травня 2019 р. № 111

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проаналізувати роботу об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства району протягом осінньо-зимового періоду 2018-2019 років. | Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, управління економіки районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації, Томашпільський районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Томашпільська дільниця Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, філія «Томашпільський райавтодор», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад підприємства житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери району. | До 03 червня 2019 року |
|  | Розробити та затвердити комплексні плани заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства району до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років | Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, управління економіки районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації, Томашпільський районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, підприємства житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери району | До 03 червня 2019 року |
|  | Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; проведення повірки вузлів обліку; проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; проведення протиаварійних тренувань; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; проведення гідропневматичної, в разі необхідності, хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів; створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення). | Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, управління економіки районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації, Томашпі-льський районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, Томашпільська дільниця Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, філія «Томашпільський райавтодор», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, підприємства житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери району | До 30 серпня 2019 року |
|  | Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на скорочення та/або заміщення споживання природного газу по теплопостачальних підприємствах та бюджетних закладах району | Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації, КНП «Томашпільська центральна районна лікарня», КП «Томашпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних терито-ріальних громад | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. | Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації, КНП «Томашпільська центральна районна лікарня», КП «Томашпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2019-2020 років з подальшим їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Вінницькій області, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року № 1310/16001. | Управління економіки районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, підприємства житлово-комунальної галузі району. | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення. | Томашпільська дільниця Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, товариство з обмеженою відповідальністю «Проектспецмонтаж», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, підприємства житлово-комунальної галузі району | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та підпорядкування. | Управління економіки районної державної адміністрації, Томашпільський районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, філія «Томашпільський райавтодор», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад. | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями різних форми власності та підпорядкування питання щодо залучення автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов. | Філія «Томашпільський райавтодор», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств житлово-комунальної галузі району | До 01 листопада 2019 року |
|  | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та підпорядкування, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Філія «Томашпільський райавтодор», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 листопада 2019 року |
|  | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Філія «Томашпільський райавтодор», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 листопада 2019 року |
|  | Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення для їх оперативного залучення у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства). | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, Томашпільський районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, підприємства житлово-комунальної галузі району | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, Томашпільський районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, | До 01 жовтня 2019 року |
|  | Уточнити регіональні плани взаємодії з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій при виникненні спільних заходів під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимового періоду. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, , Томашпільський районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 вересня 2019 року |
|  | Розробити та затвердити план взаємодії з територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, Томашпільський районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 вересня 2019 року |
|  | Забезпечити організацію та проведення роз’яснювальної роботи підприємствам житлово-комунальної галузі з метою обговорення практичних аспектів реалізації законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги». | Управління економіки районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери району | До 03 червня 2019 року |
|  | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води. | Керівники підприємств житлово-комунальної галузі району, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад | До 30 вересня 2019 року |
|  | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та підпорядкування заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Томашпільська дільниця Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, ТОВ «Енера Вінниця», керівники підприємств житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери району | До 30 вересня 2019 року |
|  | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2019-2020 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків. | Управління економіки районної державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Томашпільська дільниця Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, ТОВ «Енера Вінниця», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, соціальної сфери району | До 30 серпня 2019 року |
|  | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками. | Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі району | До 30 вересня 2019 року |
|  | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підпри-ємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. | Управління економіки районної державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму районної державної адміністрації, КНП «Томашпільська центральна районна лікарня», КП «Томашпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги», Томашпільська дільниця Тульчинського управління з експлуатації газового господарства, ТОВ «Енера Вінниця», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, соціальної сфери району | До 30 вересня 2019 року |
|  | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернативних видів палива з дотримання нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2019-2020 років. | Управління економіки районної державної адміністрації, Томашпільський районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, філія «Томашпільський райавтодор», виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери району | До 30 вересня 2019 року |
|  | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідве-дення, запланованих на 2019 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів. | Управління економіки, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад | До 01 листопада 2019 року |
|  | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Управління економіки, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад | До 30 вересня 2019 року |
|  | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати. | Управління економіки, виконавчі комітети сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 серпня 2019 року |
|  | Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. | Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації, районне комунальне підприємство «Редакція газети і радіомовлення «Томашпільський вісник» | Протягом серпня – листопада 2019 року |

__________________________________